Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por e l docente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingenieria de software y trabajo ágil | Establecer objetivos y alcance | Notas compartidas, tablero de tareas, reunión de arranque | 1 semana | Benjamin Rojas | Mientras más claro quede el alcance, menos retrabajo habrá después. | Completado |
| Diseño de interfaz y usabilidad | Diseñar la experiencia y prototipos | biblioteca de componentes, guía básica de accesibilidad | 1 semana | Benjamin Rojas | Probar los prototipos con 3-5 personas y ajustar antes de programar. | Completado |
| Arquitectura e integración | Definir arquitectura y datos | Diagramas, especificación de API, repositorio Git, lineamientos de seguridad | 2 semanas | Sebastián Riquelme |  | Completado |
| Desarrollo móvil | App base y acceso (registro e inicio de sesión) | IDE móvil, gestor de estado, SDK de autenticación, documentación de API | 2 semanas | Sebastián Riquelme |  | Completado |
| Programación en tiempo real | Chat y notificaciones básicas | Servicio de WebSockets, servicio de notificaciones push, panel de logs | 2 semanas | Matias Alegria | Hacer pruebas de carga para asegurar que los mensajes no se pierdan. | No iniciado |
| Minería de datos y aprendizaje automático | Motor de "match" por nivel (crear partido) | Datos de prueba, funciones de ranking, documento de criterios | 1 semana | Benjamin Rojas |  | Completado |
| Integración de APIs | Reservas de canchas (crear cancha) | API de calendario, base de datos transaccional, pruebas de concurrencia | 2 semanas | Matías Alegría | Dejar por escrito políticas de cancelación y reembolsos. | En curso |
| Integración de plataformas y seguridad | Cobros y conciliación | SDK del proveedor, claves de prueba/producción, guia de cumplimiento | 1 semana | Matias Alegria | Mensajes claros cuando falle un pago y reintentos controlados. | No iniciado |
| Calidad de software | Optimización y pruebas | Suite de pruebas, dispositivos reales y monitoreo | 2 semanas | Sebastián Riquelme | Priorizar lo crítico: reservas, pagos, chat y "match". | No iniciado |
| Integración y entrega de producto (despliegue) | Publicación y monitoreo | Pipeline CI/CD, cuentas de tiendas, panel de monitoreo y alertas | 1 semana | Sebastián Riquelme |  | No iniciado |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: Un aspecto que ha facilitado el trabajo es el acceso a cursos y materiales de aprendizaje adicionales. Esto ha servido como una fuente extra para reforzar habilidades técnicas cuando nos hemos encontrado con desafíos. Dificultades: Los principales obstáculos que hemos enfrentado son los que identificamos desde el inicio: limitaciones de tiempo debido a otras responsabilidades de uno de los integrantes y la falta de conocimiento en algunas librerías o tecnologías específicas. Acciones para solucionar dificultades: Para manejar la falta de tiempo, la clave ha sido una adecuada distribución de tareas, la priorización de funcionalidades y el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo. Para superar la falta de conocimiento, hemos recurrido a la búsqueda de documentación oficial, el uso de foros técnicos y la capacitación autodidacta con cursos online.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. El plan de trabajo no ha requerido ajustes ni la eliminación de actividades. Justificación: Las dificultades (limitaciones de tiempo y falta de conocimiento) fueron anticipadas en la Fase 1. Las estrategias de mitigación definidas, como la "priorización de funcionalidades" y la "capacitación autodidacta", están siendo aplicadas. Esto ha permitido que el equipo avance en los módulos fundamentales (front-end, inicio de sesión, subida de canchas, creación de partidos) sin necesidad de alterar el alcance original del proyecto. No hemos tenido que ajustar o eliminar actividades del plan original. Justificación: Afortunadamente, los obstáculos (falta de tiempo y la curva de aprendizaje técnico) ya los habíamos previsto en la Fase 1. Las estrategias que definimos, como la priorización de funcionalidades y la capacitación autodidacta, están funcionando y nos han permitido avanzar en lo fundamental sin tener que sacrificar partes del proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actividades no iniciadas: Las tareas importantes que siguen en el backlog y aún no comenzamos son el chat en tiempo real y la conexión a APIs de sistemas de pagos para el modelo de negocio. - Actividades en curso (con retraso): Las actividades que están en proceso, pero que tomaron más tiempo de lo planeado, son las conexiones a la base de datos de Firebase. Específicamente, estamos trabajando en el flujo de registro e inicio de sesión, la subida de canchas al sistema y la creación de partidos. - Motivos: El retraso en la finalización de estas tareas se debe a las dificultades que ya mencionamos: las limitaciones de tiempo y la falta de conocimiento en algunas librerías específicas, que requirieron más tiempo de investigación y aprendizaje de lo estimado. - Estrategias para avanzar: Nuestra estrategia es seguir aplicando la distribución de tareas y la capacitación autodidacta para finalizar los módulos en curso. Apenas finalicemos estas funciones básicas (login, canchas, partidos) , nos enfocaremos en las siguientes prioridades: el chat en tiempo real y la conexión a las APIs de pago.